|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание** | **Дата начала/конца** | **Исполнитель** |
| Повторить обучение английского рукописного | 09-01-2023 19-01-2023 | Дмитрий Поповский |
| Нагенерировать базы фрагментов (.fbas) с русским рукописным текстом | 09-01-2023 24-01-2023 | Алексей Мельников |
| Протестировать, как сейчас находятся русские рукописные поля | 09-01-2023 14-01-2023 | Дмитрий Жмудь |
| [D] Linux: LS не стартует при выполнении инст. скрипта | 09-01-2023 18-01-2023 | Алексей Каралаш |
| [D] Linux: Скрипт активации не видит запущенный LS | 09-01-2023 18-01-2023 | Герман Зюзин |
| Скрипт чтобы сервер приложений + прокси устанавливался в работающий тут же IIS. | 09-01-2023 20-01-2023 | Дмитрий Маруськин |
| Сборочная машина для CC на Linux | 09-01-2023 12-01-2023 | Леонид Сендерович |
| Определить, как работать с внешними зависимостями в Linux | 09-01-2023 10-01-2023 | Алексей Калюжный |
| Разобрать упавшие тесты на ветке cai | 10-01-2023 10-01-2023 | Ирина Леонтович |
| [D] Мерцание и неправильное положение текста "Введите ваш комментарий" в панели комментариев | 10-01-2023 13-01-2023 | Василий Щукин |
| Огранизация регулярной сборки пакетов CR под Wine на билдовых машинах | 10-01-2023 26-01-2023 | Кирилл Грицаенко |
| Создать задачи по удаляемым компонентам CRS | 10-01-2023 18-01-2023 | Valentina Epelfeld |
| [D] Файл FineReader10-schema-v1.xsd содержит в имени и контенте артефакты ABBYY | 11-01-2023 25-01-2023 | Алексей Каралаш |
| Не перелицованные куски инсталлятора | 11-01-2023 26-01-2023 | Анатолий Смирнов |
| Название продукта содержит дважды Контент | 11-01-2023 12-01-2023 | Анатолий Смирнов |
| Доступно языков установки больше 2 | 11-01-2023 18-01-2023 | Анатолий Смирнов |
| заменить еулу везде | 11-01-2023 26-01-2023 | Анатолий Смирнов |
| не устанавливается продукт из инсталлятора | 11-01-2023 18-01-2023 | Анатолий Смирнов |
| Привести префикс в релизное состояние | 11-01-2023 23-01-2023 | Кирилл Грицаенко |
| Настройка старта сборки на Linux | 11-01-2023 16-01-2023 | Алексей Калюжный |
| [D] В Win дистрибутив попадает ProtectionRes1.dll идентичный ProtectionRes0.dll | 11-01-2023 30-01-2023 | Ирина Леонтович |
| [D] "CMap file not found" при попытке распознать PDF документы с "Page type: ImageOnly" | 11-01-2023 16-01-2023 | Василий Щукин |
| [D] Креш в поиске в pdf документе с текстовым слоем | 11-01-2023 13-01-2023 | Илья Доцин |
| [D] Креш при попытке открыть "Results Folder" в Hot Folder'е | 11-01-2023 13-01-2023 | Илья Доцин |
| [D] lin Не компилируются примеры | 11-01-2023 13-01-2023 | Герман Зюзин |
| [D] Редактор текста. Задвоение кнопок | 11-01-2023 24-01-2023 | Илья Доцин |
| В выборе "Interface language", у английского языка лишний символ | 11-01-2023 26-01-2023 | Василий Щукин |
| [D] РЕД ОС. Если сместить любой диалог с дроплистом к центру экрана, дроплист перестает открываться. | 11-01-2023 16-01-2023 | Иван Антонов |
| [D] Lin: при установке присутствуют параметры онлайн лицензии | 12-01-2023 16-01-2023 | Алексей Каралаш |
| Создать тестировочный прототип | 12-01-2023 31-01-2023 | Александр Федькин |
| [D] Не открывается результат конвертации в форматы: .doc, .xlsx, .pptx, .odt, .epub, .fb2, .csv | 12-01-2023 26-01-2023 | Василий Щукин |
| Guid базы должен участвовать в построении пути в файловом хранилище | 12-01-2023 20-01-2023 | Иван Тихонов |
| [D] Конвертация в PDF с текстовым слоем завершается ошибкой | 12-01-2023 16-01-2023 | Иван Антонов |
| [D] [!!] Lin: makefile примера CommandLineInterface содержит abbyy в шапке | 12-01-2023 18-01-2023 | Герман Зюзин |
| [D] [!!] Lin: в конф. файлах примеров осталось упоминание fre | 12-01-2023 24-01-2023 | Герман Зюзин |
| [D] [!!] Lin: В makefiles переменные имеют префикс FRE | 12-01-2023 18-01-2023 | Герман Зюзин |
| [D] [!!] Lin: В некоторых шапках файлов примеров неверный копирайт | 12-01-2023 24-01-2023 | Герман Зюзин |
| [D] [!!] Lin: В .h файлах упоминание FineReader Engine | 12-01-2023 24-01-2023 | Герман Зюзин |
| [D] [!!] Lin: В h файлах копирайты ABBYY | 12-01-2023 17-01-2023 | Герман Зюзин |
| [D] [!!] Lin: установочные скрипты содержат fre и FineReader в тексте | 12-01-2023 26-01-2023 | Алексей Каралаш |
| [D] Некорректно отображаются чекбоксы в меню конвертации | 12-01-2023 18-01-2023 | Илья Доцин |
| [D] [!!] Lin: Установка называет ls именем с fre | 12-01-2023 19-01-2023 | Алексей Каралаш |
| [D] Отображается панель параметров отладки ("Звездочка") | 13-01-2023 13-01-2023 | Кирилл Грицаенко |
| [D] [!!] Lin?: ABBYY в сообщениях от лицензирования или от взаим. с лицензированием | 13-01-2023 26-01-2023 | Герман Зюзин |
| Падение при вводе многострочных комментариев или переходе на них | 13-01-2023 18-01-2023 | Василий Щукин |
| Реорганизовать каталог с бинарниками ContentReader-а в пакете установки | 13-01-2023 20-01-2023 | Леонид Сендерович |
| WSL + Ubantu = ? | 13-01-2023 16-01-2023 | Алексей Калюжный |
| [D] [!!] Lin: Неверный копирайт при запуске LS | 13-01-2023 20-01-2023 | Алексей Каралаш |
| [D] Lin: [!!] Примеры не собираются (списком) | 13-01-2023 24-01-2023 | Герман Зюзин |
| Восстановить локализацию на русский язык (индекс 1) | 13-01-2023 18-01-2023 | Василий Щукин |
| [D] Lin: Runtime и Dev инсталляция не проходит | 16-01-2023 17-01-2023 | Герман Зюзин |
| [D] Lin: не проходит 5041 тест | 16-01-2023 25-01-2023 | Герман Зюзин |
| [D] Lin: Скрипт uninstallfre.sh содержит fre в названии | 16-01-2023 16-01-2023 | Герман Зюзин |
| [D] Не отображаются значки верхней панели после конвертации PDF | 16-01-2023 18-01-2023 | Илья Доцин |
| Сделать так, чтобы показывалось читаемое сообщение при отсутствии лицензии. | 16-01-2023 30-01-2023 | Илья Доцин |
| Экспорт в любой формат. кнопки не красивые. текста не видно | 16-01-2023 18-01-2023 | Илья Доцин |
| Controller: проблема \*.props | 16-01-2023 18-01-2023 | Алексей Калюжный |
| Лишние (уже убранные кнопки) начинают вновь показываться если пдф задать пароль и\или открывать пдф с паролем | 16-01-2023 18-01-2023 | Кирилл Грицаенко |
| не забыть вставить справку и еулу | 16-01-2023 19-01-2023 | Леонид Сендерович |
| [!!] Сделать открытую лицензию для lin для реестра | 17-01-2023 19-01-2023 | Ирина Леонтович |
| Полный тест блокировки документов | 18-01-2023 25-01-2023 | Дмитрий Кротов |
| Комменатрии "моргают" в случае появления скролл бара в панель комментов | 18-01-2023 24-01-2023 | Василий Щукин |
| В случае если многострочный комментарий содержит больше 6 строк, то при переносе фокуса на другой элемент текст укорачивается, а элемент комментария нет | 18-01-2023 24-01-2023 | Василий Щукин |
| не работает экспорт в картинку | 18-01-2023 24-01-2023 | Кирилл Грицаенко |
| [D] Не отображается справка в ContentReader, в терминале выводит ошибку "Could not find Wine Gecko. HTML rendering will be disabled." | 18-01-2023 24-01-2023 | Илья Доцин |
| Расшифровать интервью Альфа-банк | 18-01-2023 19-01-2023 | Valentina Epelfeld |
| Описать роли подсистем технологий в wiki.yandex.ru | 18-01-2023 20-01-2023 | Дмитрий Жмудь |
| Расписать детали по каждой из подсистем в wiki.yandex.ru | 18-01-2023 20-01-2023 | Дмитрий Жмудь |
| CRS: Перелицовка станции сканирования | 19-01-2023 23-01-2023 | Лев Мясников |
| CRS: Перелицовка станции верификации | 19-01-2023 23-01-2023 | Лев Мясников |
| [D] [!!] Lin: пример BatchProcessing не работает | 20-01-2023 26-01-2023 | Герман Зюзин |
| [D] [!!] Lin Пример icr не работает | 20-01-2023 26-01-2023 | Алексей Каралаш |
| Отсмотреть справку | 20-01-2023 23-01-2023 | Ирина Леонтович |
| [D] [!!] Lin удалить русскую справку | 23-01-2023 26-01-2023 | Герман Зюзин |
| Адаптировать выделенную группу иконок продукта CRS из стиля ABBYY в стиль Content AI | 23-01-2023 23-01-2023 | Александр Федькин |
| Подготовить концептуальный прототип веб-станции верификации данных | 23-01-2023 23-01-2023 | Александр Федькин |
| (Seg) Протестировать работу сегментатора на русском рукописном | 24-01-2023 31-01-2023 | Глеб Сова |
| [D] Справка содержит титульник ABBYY | 24-01-2023 25-01-2023 | Andrey Anichkin |
| [D] В справке старые скриншоты ABBYY и старый колонтикул | 24-01-2023 31-01-2023 | Andrey Anichkin |
| Перепроверить, что ABBYY, Fine и FR Engine не встречаются в документации | 24-01-2023 25-01-2023 | Andrey Anichkin |
| [TaskManager] Реализовать методы 1-ого уровня | 24-01-2023 27-01-2023 | Иван Тихонов |
| [BatchReporting, StatisticManager] Реализовать методы 1-ого уровня | 24-01-2023 27-01-2023 | Дмитрий Кротов |
| [DatabaseManager] Реализовать методы 1-ого уровня Батчи | 24-01-2023 31-01-2023 | Дмитрий Кротов |
| [DatabaseManager] Реализовать методы 1-ого уровня | 24-01-2023 31-01-2023 | Дмитрий Кротов |
| [D] [!!] Не работают примеры или работают неверно (списком) | 25-01-2023 27-01-2023 | Алексей Каралаш |
| [D] [!!] Lin Пример BatchProcessing выдает ошибку | 26-01-2023 26-01-2023 | Герман Зюзин |
| Перелицевать License Manager продукта | 26-01-2023 26-01-2023 | Olga Guseva |
| Заменить защиту продукта, чтобы она активировала лицензии на сервере Content AI | 26-01-2023 26-01-2023 | Olga Guseva |
| [D] Примеры BCR, Hello, DocComp, EventHandl компилируются с варнингом | 27-01-2023 30-01-2023 | Герман Зюзин |
| Посмотреть, как устроены существующие тесты на C++ | 27-01-2023 31-01-2023 | Иван Тихонов |
| [TaskManager] Реализовать методы 1-ого уровня | 27-01-2023 30-01-2023 | Иван Тихонов |
| Сгенерить лицензии в Regserver1 | 30-01-2023 30-01-2023 | Anton Ageev |
| Восстановить работу сервиса после переезда | 30-01-2023 30-01-2023 | Anton Ageev |
| [TaskManager] Реализовать методы 2-ого уровня | 30-01-2023 31-01-2023 | Иван Тихонов |